Phần 1: Phân loại ý kiến

| Mã | Loại | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển Product Backlog yêu cầu tính năng mới, không phải cách làm việc |
| R-02 | Cần làm rõ | Quá mơ hồ yêu cầu người đề xuất nêu ví dụ cụ thể trước khi ghi |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: “Khi quy tắc chuyển người thay đổi, cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai để cả đội làm theo phiên bản mới nhất” |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ nguyên mô tả hành vi cần dừng, trung lập, gắn sự kiện ngày 2 |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ nguyên hành vi cụ thể cần tiếp tục, gắn quy trình kiểm thử |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển Product Backlog chỉ số sản phẩm, không phải quy trình đội |
| R-07 | Vi phạm QT1 | Từ chối hạ chuẩn DoD để kịp tiến độ vi phạm quy tắc nghiệp vụ |

Phần 2: Sửa Improvement

| Hành động | Người theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| IM-11-04: Khi đổi quy tắc chuyển người, nhóm phải cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai thực tế | Scrum Master | Cuối Sprint 12 | Lịch sử chỉnh sửa tài liệu có trước triển khai |
| IM-11-02: Đưa mốc chạy Integration Test lên sớm vào Ngày 4 của Sprint để kiểm soát lỗi kịp thời | Scrum Master | Ngày 4 của Sprint 12 | Danh sách quyền được xác nhận bởi tất cả thành viên |

Cách xử lý IM-02: Sprint 11 test đầu tiên vẫn đến Ngày 8 dữ liệu cho thấy nguyên nhân là Khánh Vy chỉ được cấp quyền môi trường Ngày 4. Improvement môi trường ở trên giải quyết điều kiện gốc; IM-10-02 giữ nguyên mục tiêu không muộn hơn ngày 4 và kiểm tra lại Sprint 12, không gia hạn mà không làm rõ nguyên nhân

Phần 3: Xử lý tình huống

Điểm chưa phù hợp 1: Scrum Master công kích cá nhân

- Scrum Master mở đầu buổi họp bằng câu hỏi quy trách nhiệm cá. Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc an toàn tâm lý và tập trung vào hành vi thay vì hệ thống, khiến các thành viên cảm thấy bị soi mói, sợ hãi và dẫn đến việc hai người còn lại ngừng phát biểu sau khi có tên xuất hiện trên bảng

Điểm chưa phù hợp 2: Product Owner làm thay quyền quyết định của nhóm

- Product Owner trả lời từng ý và tự chọn giải pháp thay vì để Scrum Team cùng nhau thảo luận và ra quyết định. Điều này tước đi quyền tự chủ và quyền cùng quyết định của Scrum Team trong việc cải tiến quy trình làm việc của chính mình